MyFps UE5 FPS 项目
导入资产与动画问题技术记录汇总

模型、武器、动画蓝图、Montage、数据表与多人本地表现排查记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | MyFps |
| 项目类型 | UE5 多人 FPS Demo |
| 记录范围 | 导入新第一人称手臂、武器挂点、动画蓝图状态机、Montage 播放、数据表配置、Reload / Equip 动画接入 |
| 用途 | 作为后期项目总结、技术实现说明与答辩/报告材料的可编辑技术记录 |

# 目录

1. UI 类：准心纹理接入

2. 资产导入类：HeroFPP 第一人称手臂与 Skeleton 接入

3. 武器挂载类：WeaponPoint Socket 与第一人称持枪调整

4. 动画蓝图类：ABP_MyFps_Arms 基础 Locomotion 状态机

5. Montage 类：Fire / Reload / Equip 播放不显示的排查

6. 数据驱动类：DT_WeaponData 覆盖动画配置的问题

7. Slot 分层类：Normal / FullBody 多通道接入

8. C++ 调试类：日志定位 Montage、Mesh1P 与 AnimInstance

9. 多人表现类：本地第一人称与第三人称表现分离

10. 当前结论与后续工作清单

# 一、总体背景

本记录汇总了 MyFps 项目在导入新第一人称模型、武器和动画资产后的主要排查过程。项目已经具备拾取武器、丢弃武器、基础多人功能和数据表驱动武器配置。由于新资产的 Skeleton、Socket、Montage Slot 与旧模板资源不同，直接替换资源后出现了持枪位置、动画播放、数据表覆盖等问题。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心原则 | 先保证模型/Skeleton/Socket 正确，再接动画蓝图和 Montage，最后处理多人同步与第三人称表现。 |
| 本轮重点 | 第一人称 HeroFPP 手臂、WeaponPoint 挂点、ABP_MyFps_Arms、Fire/Reload/Equip Montage。 |
| 设计取向 | 移动循环使用 State Machine，一次性动作使用 Montage，武器参数和动画资源使用 DT_WeaponData 数据表驱动。 |

# 二、分类技术记录

## 1. UI 类：准心纹理接入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 已有准心纹理，但屏幕中心没有显示准心。 |
| 原因分析 | 项目中还没有专门的 Crosshair Widget；准心属于本地 UI，不应在服务器或其他客户端重复创建。 |
| 解决方案 | 创建 WBP_Crosshair，使用 Image 控件显示准心纹理，将锚点设置到屏幕中心，并通过本地玩家角色或 PlayerController 创建 Widget。 |

关键技术点：

准心推荐使用 UMG，而不是直接在场景里放模型。

Image 控件 Anchor 设置为 Center，Alignment 设置为 0.5, 0.5，Position 设为 0, 0。

多人模式下 UI 只在 IsLocallyControlled() 的客户端创建。

关键代码 / 蓝图结构：

// 创建准心 Widget 的典型逻辑
if (IsLocallyControlled() && CrosshairWidgetClass && !CrosshairWidget)
{
    APlayerController* PC = Cast<APlayerController>(GetController());
    CrosshairWidget = CreateWidget<UUserWidget>(PC, CrosshairWidgetClass);
    if (CrosshairWidget)
    {
        CrosshairWidget->AddToViewport(1);
    }
}

验证方法：

运行后准心显示在屏幕正中心。

多人 PIE 时，每个玩家只看到自己的准心。

## 2. 资产导入类：HeroFPP 第一人称手臂与 Skeleton 接入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 旧第一人称骨骼和动画过于简陋，需要替换为新的 HeroFPP 第一人称手臂资源。 |
| 原因分析 | 第一人称手臂与第三人称身体是两套显示逻辑。第一人称手臂只给本地玩家看，不能直接替换第三人称 Mesh。 |
| 解决方案 | 导入 HeroFPP Skeletal Mesh、HeroFPP_Skeleton 与相关动画资源；创建新的 ABP_MyFps_Arms，而不是修复资产自带的旧 Animation Blueprint。 |

关键技术点：

HeroFPP 用作第一人称手臂 Skeletal Mesh。

BP_FirstPersonCharacter 的 Mesh1P / CharacterMesh1P 设置为 HeroFPP。

Mesh1P 设置 Only Owner See = true，Owner No See = false。

自带 Animation Blueprint 引用了原资产项目中的 PlayerPawn，因此选择新建干净的 ABP_MyFps_Arms。

关键代码 / 蓝图结构：

BP_FirstPersonCharacter
├── CapsuleComponent
├── FirstPersonCamera
│   └── CharacterMesh1P / Mesh1P  // Skeletal Mesh = HeroFPP
└── Mesh                          // 第三人称身体，暂不处理

验证方法：

运行后本地视角能看到新的 HeroFPP 手臂。

其他玩家不会看到这套第一人称手臂。

## 3. 武器挂载类：WeaponPoint Socket 与第一人称持枪调整

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 捡起武器后，第一人称持枪位置不正确；旧逻辑使用 GripPoint，枪可能挂到错误位置。 |
| 原因分析 | 新 HeroFPP Skeleton 中真正适合武器挂载的是 b_RightWeapon 下的 WeaponPoint，而旧代码仍然使用 GripPoint。 |
| 解决方案 | 将本地第一人称武器 Attach 到 Character->GetMesh1P() 的 WeaponPoint；第三人称暂时保留 GetMesh() + GripPoint，后续导入第三人称身体后再统一。 |

关键技术点：

Socket 名必须存在于被 Attach 的 Skeletal Mesh 的 Skeleton 上。

第一人称自己看到的武器应挂到 Mesh1P / CharacterMesh1P，不应挂到 Capsule、Root 或第三人称 GetMesh()。

WeaponPoint 的位置和旋转用于调整第一人称持枪构图：枪应位于屏幕右下，尽量不遮挡准心。

关键代码 / 蓝图结构：

USkeletalMeshComponent* AttachMesh = Character->IsLocallyControlled()
    ? Character->GetMesh1P()
    : Character->GetMesh();

FName AttachSocketName = Character->IsLocallyControlled()
    ? FName(TEXT("WeaponPoint"))   // 第一人称 HeroFPP
    : FName(TEXT("GripPoint"));    // 第三人称暂用旧 Socket

WeaponActor->AttachToComponent(
    AttachMesh,
    FAttachmentTransformRules(EAttachmentRule::SnapToTarget, true),
    AttachSocketName
);

验证方法：

捡枪后武器出现在第一人称手中，而不是脚下或角色原点。

WeaponPoint 预览 Rifle / Launcher 时，武器与双手基本贴合。

## 4. 动画蓝图类：ABP_MyFps_Arms 基础 Locomotion 状态机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 新手臂导入后需要根据移动、跳跃状态播放不同第一人称动画。 |
| 原因分析 | 直接播放单个 Idle 动画无法响应移动和跳跃；而 Reload / Equip 等一次性动作不适合放进移动状态机。 |
| 解决方案 | 在 ABP_MyFps_Arms 中创建 Speed 和 IsInAir 变量；Event Graph 中从 Pawn Owner 获取速度和 CharacterMovement.IsFalling；Anim Graph 中创建 Locomotion 状态机。 |

关键技术点：

Speed 使用 Vector Length XY，避免跳跃 Z 速度影响移动判断。

Try Get Pawn Owner 是纯节点，不能接白色执行线；应将 Return Value 接到 Is Valid 的 Input Object。

状态机只负责 Idle / Run / JumpLoop，Fire / Reload / Equip 通过 Montage 播放。

关键代码 / 蓝图结构：

Event Blueprint Update Animation
→ Is Valid(Try Get Pawn Owner)
→ Set Speed = VectorLengthXY(GetVelocity(PawnOwner))
→ Cast To Character
→ Get Character Movement
→ Is Falling
→ Set IsInAir

Locomotion 状态机：
Idle → Run:       Speed > 10 && !IsInAir
Run → Idle:       Speed <= 10 && !IsInAir
Idle → JumpLoop:  IsInAir
Run → JumpLoop:   IsInAir
JumpLoop → Idle:  !IsInAir && Speed <= 10
JumpLoop → Run:   !IsInAir && Speed > 10

验证方法：

站立不动播放 FPP_RifleIdle。

移动时切换到 FPP_RifleRun。

跳跃时切换到 FPP_RifleJumpLoop，落地后回到 Idle 或 Run。

## 5. Montage 类：Fire / Reload / Equip 播放不显示的排查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | C++ 日志显示 Montage_Play 成功，但画面中看不到 Fire / Reload / Equip 动画。 |
| 原因分析 | Montage_Play 成功只说明 AnimInstance 接收了播放请求；如果 Montage 使用的 Slot 没有接入 Anim Graph，画面仍然不会显示。 |
| 解决方案 | 通过日志确认 Mesh1P、AnimInstance、Montage 名称和播放时长；最终定位到 Fire 使用旧 Montage，以及 Reload / Equip 使用 FullBody Slot 而 AnimBP 只接了 Normal Slot。 |

关键技术点：

Montage_Play 返回正常时长不代表画面一定有动作。

AnimBP 中的 Slot 节点必须与 Montage 轨道一致，例如 DefaultGroup.Normal 对应 Slot Name = Normal。

短 Fire 动画可能被 Blend In 时间吃掉，必要时将 Blend In Time 调到 0 或 0.02。

关键代码 / 蓝图结构：

float UTP_WeaponComponent::PlayFirstPersonMontage(UAnimMontage* Montage) const
{
    if (!Montage || !Character || !Character->IsLocallyControlled())
    {
        return 0.0f;
    }

    USkeletalMeshComponent* Mesh1P = Character->GetMesh1P();
    UAnimInstance* AnimInstance = Mesh1P ? Mesh1P->GetAnimInstance() : nullptr;
    if (!AnimInstance)
    {
        return 0.0f;
    }

    const float PlayedLength = AnimInstance->Montage_Play(Montage, 1.0f);
    UE_LOG(LogTemp, Warning,
        TEXT("Montage_Play Mesh=%s AnimInstance=%s Montage=%s PlayedLength=%f"),
        *Mesh1P->GetName(),
        *AnimInstance->GetClass()->GetName(),
        *Montage->GetName(),
        PlayedLength);

    return PlayedLength;
}

验证方法：

日志输出 AnimInstance=ABP_MyFps_Arms_C。

日志输出 Montage=HeroFPP_RifleFire_Montage / HeroFPP_RifleReload_Montage / HeroFPP_RifleEquip_Montage。

对应 Slot 接入后，Fire、Reload、Equip 均能在第一人称画面中显示。

## 6. 数据驱动类：DT_WeaponData 覆盖动画配置的问题

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 在武器蓝图组件中修改 Fire Animation 后，运行时日志仍显示 Montage=FirstPersonFire_Montage。 |
| 原因分析 | 武器配置实际由 DT_WeaponData 的 Rifle 行驱动，运行时数据表会覆盖蓝图组件中的默认值。 |
| 解决方案 | 在 DT_WeaponData 的 Rifle 行中将 Fire Animation、Reload Animation、Equip Animation 改为 HeroFPP 对应 Montage，并确保 C++ 读取 Row 时赋值给组件变量。 |

关键技术点：

数据表驱动方便统一管理伤害、弹药、声音和动画，但调试时要明确最终生效来源。

如果改了蓝图 Details 但运行时没变，应检查数据表是否覆盖。

新增数据表字段后，C++ Row 应同步读取。

关键代码 / 蓝图结构：

// 读取 DT_WeaponData Row 后同步到组件变量
FireAnimation   = Row->FireAnimation;
ReloadAnimation = Row->ReloadAnimation;
EquipAnimation  = Row->EquipAnimation;

// Rifle 行建议配置
Fire Animation   = HeroFPP_RifleFire_Montage
Reload Animation = HeroFPP_RifleReload_Montage
Equip Animation  = HeroFPP_RifleEquip_Montage

验证方法：

开火日志中 Montage 从 FirstPersonFire_Montage 变为 HeroFPP_RifleFire_Montage。

Reload / Equip 日志中对应 Montage 名称正确且 PlayedLength 大于 0。

## 7. Slot 分层类：Normal / FullBody 多通道接入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 将 AnimBP Slot 改成 FullBody 后 Reload / Equip 可以播放，但 Fire 可能无法播放；将 Slot 改成 Normal 后 Fire 能播，但 Reload / Equip 看不到。 |
| 原因分析 | 不同 Montage 使用了不同 Slot：Fire 使用 Normal，Reload / Equip 使用 FullBody。AnimGraph 只接一个 Slot 时，另一个 Slot 的 Montage 不会显示。 |
| 解决方案 | 保持资产原通道设计，在 Anim Graph 中串联多个 Slot：Locomotion → Slot Normal → Slot FullBody → Output Pose。 |

关键技术点：

Normal 适合普通开火等轻动作。

FullBody 适合换弹、装备这种整套手臂动作。

Aiming 可预留给后续右键瞄准状态。

不要为了省事把所有 Montage 改到同一个通道；保留原设计更利于扩展。

关键代码 / 蓝图结构：

ABP_MyFps_Arms / Anim Graph 最终结构：

Locomotion State Machine
        ↓
Slot 'Normal'      // 接收 Fire Montage
        ↓
Slot 'FullBody'    // 接收 Reload / Equip Montage
        ↓
Output Pose

验证方法：

开火时 Fire Montage 正常显示。

捡枪时 Equip Montage 正常显示。

按 R 换弹时 Reload Montage 正常显示。

后续扩展：

加入 Slot Aiming 后，可支持瞄准状态下的 AimFire、AimReload。

根据武器类型扩展 Rifle / Launcher / Pistol 的不同 Montage。

## 8. C++ 调试类：日志定位 Montage、Mesh1P 与 AnimInstance

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 动画不显示时，仅凭画面很难判断是数据表、Socket、AnimBP 还是 Montage Slot 问题。 |
| 原因分析 | UE 动画播放链路较长：输入 → WeaponComponent → DataTable → Montage → Mesh1P AnimInstance → AnimGraph Slot → Output Pose，任一环节错都会导致画面无动作。 |
| 解决方案 | 通过统一日志打印 WeaponActor、Montage、Mesh、AnimInstance、PlayedLength、IsLocallyControlled 等关键变量，逐层缩小问题范围。 |

关键技术点：

PlayedLength > 0 表示 Montage_Play 接受了请求。

AnimInstance 必须是 ABP_MyFps_Arms_C。

Mesh 必须是屏幕上实际显示的 CharacterMesh1P，而不是旧 Mesh。

IsLocallyControlled=true 才应该播放第一人称动画。

关键代码 / 蓝图结构：

UE_LOG(LogTemp, Warning,
    TEXT("Montage_Play Mesh=%s AnimInstance=%s Montage=%s PlayedLength=%f PlayRate=%f MontageLength=%f"),
    *Mesh1P->GetName(),
    *AnimInstance->GetClass()->GetName(),
    *Montage->GetName(),
    PlayedLength,
    PlayRate,
    Montage->GetPlayLength());

验证方法：

通过日志确认 FireAnimation 旧资源被 DT_WeaponData 覆盖。

通过日志确认 Reload / Equip 已本地播放，但 Slot 不匹配导致不可见。

## 9. 多人表现类：本地第一人称与第三人称表现分离

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 多人第三视角下，其他玩家看到枪在脚下；自己开火从错误位置发射，且不命中准心。 |
| 原因分析 | 第一人称手臂、第三人称身体、服务器真实武器状态是三套不同表现。旧逻辑容易把武器挂到 Root、Capsule 或错误 Mesh。 |
| 解决方案 | 本轮先完成本地第一人称 HeroFPP + WeaponPoint + Montage；第三人称武器挂手和准心射线修正作为后续独立问题处理。 |

关键技术点：

本地第一人称：Mesh1P + WeaponPoint。

远端第三人称：GetMesh() + 第三人称身体上的 WeaponSocket / GripPoint。

服务器负责真实武器状态、弹药、伤害和 Projectile Spawn。

客户端负责本地第一人称动画、声音、准心等表现。

关键代码 / 蓝图结构：

// 后续推荐开火方向：准心射线 + 枪口发射
CameraTraceStart = CameraLocation;
CameraTraceEnd   = CameraLocation + CameraForward * Range;
AimPoint         = Hit ? Hit.ImpactPoint : CameraTraceEnd;
ProjectileRot    = (AimPoint - MuzzleLocation).Rotation();

验证方法：

本地第一人称持枪、开火、换弹、装备动画已经正常。

第三人称持枪和准心命中需要后续以独立技术记录继续补充。

后续扩展：

导入新的第三人称身体 Skeleton，并在右手添加 WeaponSocket。

实现准心射线校正，让子弹从枪口飞出但命中准心方向。

实现第三人称开火 / 换弹 Montage 的多人同步表现。

# 三、当前最终方案总览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一人称手臂 | HeroFPP，设置在 CharacterMesh1P / Mesh1P 上，仅本地玩家可见。 |
| 第一人称挂枪点 | HeroFPP_Skeleton 中 b_RightWeapon 下的 WeaponPoint。 |
| 动画蓝图 | ABP_MyFps_Arms。Event Graph 更新 Speed 和 IsInAir；Anim Graph 使用 Locomotion + Normal + FullBody。 |
| 移动动画 | Idle / Run / JumpLoop 状态机。 |
| 一次性动作 | Fire / Reload / Equip 使用 Montage。 |
| Slot 设计 | Fire 使用 Normal，Reload / Equip 使用 FullBody，Aiming 预留。 |
| 数据来源 | DT_WeaponData 的 Rifle 行负责 FireAnimation、ReloadAnimation、EquipAnimation 等运行时配置。 |

最终 Anim Graph：

Locomotion State Machine
        ↓
Slot 'Normal'
        ↓
Slot 'FullBody'
        ↓
Output Pose

最终数据表 Rifle 行：
Fire Animation   = HeroFPP_RifleFire_Montage
Reload Animation = HeroFPP_RifleReload_Montage
Equip Animation  = HeroFPP_RifleEquip_Montage

# 四、后续待处理问题清单

第三人称新 Skeleton 导入与右手 WeaponSocket 建立。

第三人称持枪位置修正，解决其他客户端看到枪在脚下的问题。

Muzzle Socket 接入，让开火从真实枪口位置产生。

准心 Trace 校正，让子弹视觉上从枪口飞出但命中准心方向。

Fire / Reload / Equip 在多人中区分本地第一人称表现和远端第三人称表现。

为每种武器建立独立 DataTable 行，统一管理 Mesh、Projectile、Damage、Ammo、Montage 与音效。

整理项目资源目录，区分 FirstPerson、ThirdPerson、Weapons、Animations、Materials、FX、UI。